Дозвільна документація,
яка має бути оформлена підрядником перед початком навантажувально -розвантажувальних робіт відповідно до діючих будівельних норм та правил.

1.Договір на виконання робіт з Замовником.

2.Ліцензія (копія), яка дозволяє діяльність по видам робіт.  (Закон України N1775-III от 01.06.2000 г. « Про ліцензування певних видів господарської діяльності », Приказ Мінрегіонбуду від 06.10.2012  №392).

3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки на предмет тендеру.

4.Затверджений проект виконання робіт узгоджений з усіма необхідними службами та спеціалізованими організаціями (ДБН А.3.1-5:2009, ДБН А.3.2-2-2009).

5.Накази про призначення осіб відповідальних за виконання робіт, за забезпечення охорони праці, за безпечне виконання робіт кранами, навантажувачами, вежами, за пожежну безпеку, за електрогосподарство (ДБН А.3.2-2-2009).

6.Наказ про призначення особи, яка має право видачі наряду-допуску під час виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН А.3.2-2-2009).

7.Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, перелік видів робіт з підвищеною небезпекою, на виконання яких має бути оформлений наряд-допуск (ДБН А.3.2-2-2009).

8.Копії протоколів атестації персоналу в галузі охорони праці та промислової безпеки.

9.Копії кваліфікаційних посвідчень, що підтверджують навчання та допуск до роботи персоналу за професіями, копії посвідчень про атестацію з охорони праці та промислової безпеки.

10. Перелік технічних засобів, пристроїв та обладнання для здійснення навантажувально -розвантажувальних робіт, їх документальне підтвердження про наявність (оренду) та технічну справність відповідно до ПВР з наявністю дозвільної документації (паспортів, дозволів на застосування) (ДБН А.3.2-2-2009):

-перелік та наявність нормативної документації відповідно до робочого проекту.

11.Договір на вивіз сміття.

12.Паспорти та сертифікати, що підтверджують наявність засобів індивідуального захисту.

(типові галузеві норми безоплатної видачі СІЗ).

13.Акт-допуск для виконання навантажувально -розвантажувальних робіт на території діючого підприємства (ДБН А.3.2-2-2009).

- Примітка:

- цей перелік документів може бути доповнений (скорочений) документами, що визначаються проектною документацією, вимогами наглядових органів, чинним Українським законодавством у сфері будівництва.